УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового управления администрации Нижнесергинского

муниципального района

_________________ Н.В. Соколова

08 ноября 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения акта внеплановой проверки и иных материалов внеплановой проверки

Финансовым управлением администрации Нижнесергинского муниципального района, по рассмотрению результатов акта и иных материалов внеплановой проверки в

Администрации Нижнесергинского городского поселения

(указывается объект контрольного мероприятия)

по вопросу

целевого и эффективного расходования бюджетных средств в части заключения и исполнения муниципального контракта, заключенного между Администрацией Нижнесергинского городского поселения и коммерческой организацией ООО «Бастион» на выполнение работ по ремонту крыльца администрации Нижнесергинского городского поселения

(указывается наименование контрольного мероприятия, проверяемый период)

УСТАНОВЛЕНО:

По результатам проверки оформлен акт № 23 от 26.10.2017 г., который вручен должностному лицу – А.М. Чекасину - Главе Нижнесергинского городского поселения

(указывается наименование объекта проверки)

26 октября 2017 года.

31 октября 2017 года Администрацией Нижнесергинского городского поселения представлены разногласия и пояснения (исх. № 2089 от 31.10.2017 г.).

1. Нецелевых расходов денежных средств при заключении и исполнении муниципального контракта на выполнение работ по ремонту крыльца администрации Нижнесергинского городского поселения не установлено.

2. Неэффективных расходов при заключении и исполнении муниципального контракта на выполнение работ по ремонту крыльца администрации Нижнесергинского городского поселения не установлено.

3. Проверкой установлены следующие нарушения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ):

- в нарушение пункта 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год размещен в ЕИС с нарушением трехдневного срока: план-график утвержден 29.12.2015 г., а размещен в ЕИС 21.01.2016 г.

- в нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44 ФЗ локальный сметный расчет на ремонт крыльца администрации Нижнесергинского городского поселения носит не объективный характер, а именно в пункте 18 локального сметного расчета не указаны функциональные, технические и качественные характеристики плитки из резиновой крошки.

- в нарушение пункта 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год разработан и утвержден без полученного объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств.

- в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ Администрация Нижнесергинского городского поселения несвоевременно направила в Федеральное казначейство информацию о заключенном договоре для включения в реестр контрактов, а именно договор от 05.09.2016 г., размещение договора в ЕИС 15.09.2016 г., т.е. с нарушением трехдневного срока.

- в нарушении пункта 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, муниципальный контракт № 26/16 от 05.09.2016 г. заключен без предоставления обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона.

- в нарушение пункта 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г., действующая на момент опубликования извещения) в муниципальный контракт № 26/16 от 05.09.2016 г. не включено обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

- в нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ экспертиза по ремонту крыльца администрации Нижнесергинского городского поселения отсутствует.

- в нарушение пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ информация в Плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год отражена недостоверно.

- в нарушение пункта 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация об исполнении (о расторжении) контракта № 3664601147016000013 с порядковыми номерами 1, 2 размещена с нарушением трехдневного срока (платежное поручение № 513 от 31.10.2016 г. размещено в ЕИС 21.11.2016 г., № 607 от 16.12.2016 г. размещено в ЕИС 30.12.2016 г.).

3.1. Разногласия и пояснения, представленные по акту проверки № 23 от 26.10.2017 г., рассмотрены финансовым управлением администрации Нижнесергинского муниципального района 08 ноября 2017 года:

а) В части проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом № 26/16 от 05.09.2016 г, информация принята к сведению.

б) В части размещения Плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год (изменения № 10 от 27 июля 2016 года):

Согласно пункта 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 114 Федерального закона № 44-ФЗ прямо устанавливающие требования о размещении планов-графиков получателями бюджетных средств после получения объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, вступают в силу с 01 января 2016 года.

Позиция № 28 Плана-графика на 2016 год (изменения № 10) по выполнению работ по ремонту крыльца администрации Нижнесергинского городского поселения добавлена в План-график 2016 года и опубликована в ЕИС 27 июля 2016 года.

Таким образом, Позиция № 28 Плана-графика на 2016 год (изменения № 10) по выполнению работ по ремонту крыльца администрации Нижнесергинского городского поселения добавлена в План-график 2016 года с нарушением пункта 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно без полученного объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств.

На основании изложенного, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

2.1. Признать в действиях Администрации Нижнесергинского городского поселения нарушения:

- пункта 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ,

- пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44 ФЗ,

- пункта 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ,

- части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ,

- пункта 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ,

- пункта 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г., действующая на момент опубликования извещения),

- пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ,

- пункта 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.2. В связи с тем, что выявленные нарушения устранить невозможно, Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок не выдавать.

В связи с отсутствием нарушений бюджетного законодательства Представление об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения не выдавать.

2.3. Материалы по акту проверки № 23 от 26.10.2017 г. передать в прокуратуру Нижнесергинского района и МО МВД Российской Федерации «Нижнесергинский».

Начальник отдела финансового контроля

финансового управления администрации

Нижнесергинского муниципального района			        Е.В. Стенина